|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башҡортостан РеспубликаһыБишбүләк районы муниципаль районыКаменка ауыл советыауыл биләмәһеХАКИМИӘТЕ452059, БР, Бишбүләк районы,Каменка ауылы, Мәктәп урамы, 138(347)4323231 |  | Республика Башкортостанмуниципальный район Бижбулякский районАДМИНИСТРАЦИЯсельского поселенияКаменский сельсовет452059, РБ, Бижбулякский район, село Каменка, ул. Школьная, 138(347) 4323231 |

КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 й № 4 16 февраля 2022 года

 Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории сельского поселения Каменский сельсовет муниципального района Бижбулякский район в 2022г.

 В целях планомерной подготовки и проведения мероприятий по организованному пропуску весеннего паводка, обеспечения постоянного контроля за ходом выполнения мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья, предотвращения или минимизации ущерба от затопления на территории сельского поселения Каменский сельсовет муниципального района Бижбулякский район, а также обеспечения защиты населения и объектов экономики

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии сельского поселения Каменский сельсовет муниципального района Бижбулякский район. (приложение №1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению паводка 2022 года (приложение №2).

 Глава сельского поселения И.П.Шишкина

 Приложение №1

 к постановлению администрации

 сельского поселения Каменский сельсовет от «16» февраля 2022 года № 4

СОСТАВ

противопаводковой комиссии сельского поселения Каменский сельсовет муниципального района Бижбулякский район

1.Шишкина И.П. -председатель комиссии, глава сельского поселения Каменский сельсовет;

2.Грешняков В.П. -заместитель председателя комиссии, староста;

3. Проняшина Н.Ф. – секретарь комиссии, управляющий делами администрации сельского поселения Каменский сельсовет

 Члены комиссии :

Иванова Л.П.- зав.Каменским ФАП, депутат Совета сельского поселения

Попова И.В. – директор МОБУ СОШ с. Каменка

Кашапова О.Г. – руководитель СДК

Нестеров М.П.- ветфельдшер Бижбулякского вет. участка

 Лукьянова Н.Г.. – специалист II – категории

Николаева И.С. – депутат Совета сельского поселения

Трофимов А.П. - депутат Совета сельского поселения, Руководитель ИП КФХ «Трофимов А.П.»

Кремлякова Л.П.- депутат Совета сельского поселения

Левашова Л.А. - депутат Совета сельского поселения

Глава сельского поселения

 Каменский сельсовет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Шишкина

Приложение № 2 к постановлению главы сельского поселения Каменский сельсовет муниципального района Бижбулякский район

 от 16 февраля 2022 года № 4

План

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья
на территории сельского поселения Каменский сельсовет

муниципального района Бижбулякский район в 2022году

##

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  мероприятия |  Сроки исполнения |  Исполнители  |
| 1 |  2  |  3 |  4  |
| 1 | Образовать противопаводковые комиссии предприятий и организаций, утвердить планы мероприятий |  . до 1 марта 2022года |  Глава сельского поселения Шишкина И.П. |
| 2 | Образовать аварийно-восстановительные бригады, подготовить технику для проведения аварийно-спасательных работ, назначить ответственных лиц за проведениепротивопаводковых работ |  до 1 марта 2022года |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 3 | Разработать и утвердить противопаводковые мероприятия, создать группу по вопросам безопасности ГТС, разработать план привлечения сил и средств для ликвидации аварий на ГТС. |  до20 марта  2022года |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 4 | Очистить от снега, льда отверстия паводкового водосброса и донного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы. |  с 20 марта 2022 года | Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 5 | Произвести спуск воды на ГТС до минимального безопасного уровня (не менее 1/3 от запасов воды в водоеме). |  с 26 марта 2022 года |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В |
| 6 | Очистить подъездные пути к ГТС и гребень плотины.  |  до 20 марта 2022года |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 7 | Разработать план оповещения населения в случае возможного подтопления территории  |  До 20 марта 2022года |  Глава СП Шишкина И.П.; |
| 8 | Создать необходимый запас строительных материалов (глина, щебень, дорожная смесь и т.д.) для ликвидации угрозы размыва земляных плотин.  |  до 20 марта 2022года |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 9 | Организовать круглосуточное наблюдение за состоянием ГТС и уровнем воды. Осуществлять замеры уровня воды (3 раза в сутки в 7.30; 14.00; 17.30 час) |  В паводковый период |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В. |
| 10 | Организовать дежурство членов противопаводковой комиссии для оперативного решения возникающих задач и ежедневно информировать ЕДДС Бижбулякского района о паводковой обстановке на территории сельского поселения Каменский сельсовет 2-32-31 |  В паводковый период | Г лава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС-Быков Д.В.Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 11 | Разработать перечень превентивных мероприятий по действиям в случае разрыва плотины |  По мере необходимости |  Глава СП Шишкина И.П..;Собственник ГТС- Быков Д.В.. Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 12 | Приведение в повышенную готовность всгх сил и средств , а также организация эвакуации людей из зоны затопления |  По мере необходимости |  Глава СП Шишкина И.П..; Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 13 | Организация учета плавсредств |  По мере необходимости |  Глава СП Шишкина И.П..; Противопаводковая комиссия сельского поселения |